บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)

องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี   อำเภอสุวรรณคูหา  จังหวัดหนองบัวลำภู

| ยุทธศาสตร์ | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 | รวม 5 ปี |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) |
| 1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนและการแก้ไขปัญหาความยากจน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 แผนงานการเกษตร | 2 | 80,000 | 2 | 80,000 | 2 | 80,000 | 2 | 80,000 | 2 | 80,000 | 10 | 400,000 |
| 1.2 แผนงานสร้างความ เข้มแข็งชุมชน | 4 | 130,000 | 4 | 130,000 | 4 | 130,000 | 4 | 130,000 | 4 | 130,000 | 20 | 650,000 |
| รวม | 6 | 210,000 | 6 | 210,000 | 6 | 210,000 | 6 | 210,000 | 6 | 210,000 | 30 | 1,050,000 |
| 2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | - | - | - | - | 29 | 28,447,770 | 22 | 25,572,330 | 18 | 23,272,330 | 68 | 76,792,430 |
| 2.2 แผนงานเคหะและชุมชน | - | - | - | - | 26 | 4,530,295 | 17 | 4,109,000 | 17 | 4,109,000 | 61 | 13,248,295 |
| รวม | - | - | - | - | 55 | 32,978,065 | 39 | 29,681,330 | 35 | 27,381,330 | 129 | 90,040,725 |
| 3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 แผนงานการเกษตร | 5 | 230,000 | 5 | 230,000 | 5 | 230,000 | 5 | 230,000 | 5 | 230,000 | 25 | 1,150,000 |
| 3.2 แผนงานเคหะและชุมชน | 5 | 290,000 | 5 | 290,000 | 5 | 290,000 | 5 | 290,000 | 5 | 290,000 | 25 | 1,450,000 |
| รวม | 10 | 520,000 | 10 | 520,000 | 10 | 520,000 | 10 | 520,000 | 10 | 520,000 | 50 | 2,600,000 |
| 4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 4 | 340,000 | 4 | 340,000 | 4 | 340,000 | 4 | 340,000 | 4 | 340,000 | 20 | 1,700,000 |
| รวม | 4 | 340,000 | 4 | 340,000 | 4 | 340,000 | 4 | 340,000 | 4 | 340,000 | 20 | 1,700,000 |
| 5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองและสังคมที่ดี |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 แผนงานบริหารทั่วไป | 9 | 830,000 | 9 | 830,000 | 9 | 830,000 | 9 | 830,000 | 9 | 830,000 | 45 | 4,150,000 |
| 5.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน | 6 | 570,000 | 6 | 570,000 | 6 | 570,000 | 6 | 570,000 | 6 | 570,000 | 30 | 2,850,000 |
| รวม | 15 | 1,400,000 | 15 | 1,400,000 | 15 | 1,400,000 | 15 | 1,400,000 | 15 | 1,400,000 | 75 | 7,000,000 |
| 6) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 แผนงานการศึกษา | 7 | 3,350,000 | 7 | 3,350,000 | 7 | 3,350,000 | 7 | 3,350,000 | 7 | 3,350,000 | 35 | 16,750,000 |
| 6.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์ | 6 | 5,500,000 | 6 | 5,500,000 | 7 | 5,600,000 | 7 | 5,600,000 | 7 | 5,600,000 | 33 | 27,800,000 |
| 6.3 แผนสาธารณสุข | 6 | 570,000 | 6 | 570,000 | 6 | 570,000 | 6 | 570,000 | 6 | 570,000 | 30 | 2,850,000 |
| รวม | 19 | 9,420,000 | 19 | 9,420,000 | 20 | 9,520,000 | 20 | 9,520,000 | 20 | 9,520,000 | 98 | 47,400,000 |
| 7) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งท่องเที่ยวและกีฬา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 4 | 220,000 | 4 | 220,000 | 4 | 220,000 | 4 | 220,000 | 4 | 220,000 | 20 | 1,100,000 |
| รวม | 4 | 220,000 | 4 | 220,000 | 4 | 220,000 | 4 | 220,000 | 4 | 220,000 | 20 | 1,100,000 |
| รวมทั้งสิ้น | 58 | 12,110,000 | 58 | 12,110,000 | 114 | 45,188,065 | 98 | 41,891,330 | 94 | 39,591,330 | 422 | 150,890,725 |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)

สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  การสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตด้านเกษตรปลอดภัยมุ่งสู่เกษตรอินทรีย์

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองบัวลำภู  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนและการแก้ไขปัญหาความยากจน

1.1 แผนงานการเกษตร

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) | 2563 (บาท) | 2564 (บาท) | 2565 (บาท) |  |  |  |
| 1 | โครงการส่งเสริมสนับสนุน การพัฒนาผู้ทำ การเกษตรให้มีความรู้ความชำนาญ เกิดการรวมกลุ่มเกษตรกรได้อย่างมั่นคง | ส่งเสริมให้ความรู้การพัฒนาผู้ทำ การเกษตรให้มีความรู้ความชำนาญ เกิดการรวมกลุ่มเกษตรกรได้อย่างมั่นคง | เกษตรกรผู้เข้าร่วมจำนวน 120 คน | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | มีความรู้ลดต้นทุนการผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร้อยละ 80 | การลดต้นทุนในภาคการเกษตร | งานส่งเสริมการเกษตร/สำนักปลัด |
| 2 | โครงการส่งเสริมการ ประกอบอาชีพตามหลักเศรษฐกิจ พอเพียง | เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง | สร้างแปลงสาธิตเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | มีจำนวนครัวเรือนเข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 | ประชาชนเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | งานส่งเสริมการเกษตร/สำนักปลัด |

1.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) | 2563 (บาท) | 2564 (บาท) | 2565 (บาท) |  |  |  |
| 1 | โครงการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา/ให้ความรู้ ด้านอาชีพแก่ประชาชน | เพื่อเสริมสร้างการพัฒนา/ให้ความรู้ ด้านอาชีพแก่ประชาชน | ประชาชนผู้เข้าร่วม จำนวน 120 คน | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | มีอาชีพเสริม ร้อยละ 80 | สามารถประกอบอาชีพเสริมมีรายได้เพิ่มขึ้น | กองสวัสดิการสังคม |
| 2 | ส่งเสริมให้ความรู้กลุ่มอาชีพ กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง ผ้าไหมแพรวา | เพื่อส่งเสริมและให้ความรู้การทอผ้า | ผู้เข้าร่วมจำนวน 60 คน ทั้ง 12หมู่บ้าน | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | มีอาชีพเสริม ร้อยละ 80 | สามารถประกอบอาชีพเสริมมีรายได้เพิ่มขึ้น | กองสวัสดิการสังคม |
| 3 | ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ กลุ่มทำข้าวเกรียบสมุนไพร ขนมทองม้วน | เพื่อส่งเสริมกลุ่มอาชีพ กลุ่มทำข้าวเกรียบสมุนไพร ขนมทองม้วน | ผู้เข้าร่วมจำนวน 60 คน | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | มีอาชีพเสริม ร้อยละ 80 | สามารถประกอบอาชีพเสริมมีรายได้เพิ่มขึ้น | กองสวัสดิการสังคม |
| 4 | ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพจักรสาน | เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพจักรสาน | ผู้เข้าร่วมจำนวน 60 คน | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | มีอาชีพเสริม ร้อยละ 80 | สามารถประกอบอาชีพเสริมมีรายได้เพิ่มขึ้น | กองสวัสดิการสังคม |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  การส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิต การค้าและการบริการให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น

2. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วย งานรับผิด ชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) | 2563 (บาท) | 2564 (บาท) | 2565 (บาท) |  |  |  |
| 1 | ซ่อมแซมถนน คสล.ภายในหมู่บ้านศรีวิไล หมู่ 8 | เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร | ขนาดความยาว1,000 ม. กว้าง 4 ม. หนา0.15 ม. ไหล่ทางกว้าง0.15 ม. | - | - | 2,200,000 | 2,200,000 | 2,200,000 | ประชาชนผู้สัญจรร้อยละ80ได้รับความสะดวกปลอดภัย | ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร | กองช่าง |
| 2 | ซ่อมแซมถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน นานิคม หมู่ 10 | เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร | สายรอบหลังโรงเรียน ขนาดความยาว 550 ม. กว้าง 4 ม. หนา0.15 ม. ไหล่ทางกว้าง0.15 ม. | - | - | 1,210,000 | 1,210,000 | 1,210,000 | ประชาชนผู้สัญจรร้อยละ80ได้รับความสะดวกปลอดภัย | ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร | กองช่าง |
| 3 | ซ่อมแซมถนน คสล.ภายในหมู่บ้านนานิคม หมู่ 10 | เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร | ซอยเล้าไก่ ขนาดความยาว 150 ม. กว้าง 4 ม. หนา0.15 ม. ไหล่ทางกว้าง0.15 ม. | - | - | - | 330,000 | - | ประชาชนผู้สัญจรร้อยละ80ได้รับความสะดวกปลอดภัย | ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร | กองช่าง |
| 4 | ซ่อมแซมถนน คสล.ภายในหมู่บ้านนานิคม หมู่ 10 | เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร | ซอยบ้านเทิดไท้ ขนาดความยาว 65 ม. กว้าง 4 ม. หนา0.15 ม. ไหล่ทางกว้าง0.15 ม. | - | - | - | - | 143,000 | ประชาชนผู้สัญจรร้อยละ80ได้รับความสะดวกปลอดภัย | ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร | กองช่าง |
| 5 | ซ่อมแซมถนน คสล.ภายในหมู่บ้านขาม หมู่ 2 | เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร | ขนาดความยาว 350 ม. กว้าง 4 ม. หนา0.15 ม. ไหล่ทางกว้าง0.15 ม. | - | - | 770,000 | - | - | ประชาชนผู้สัญจรร้อยละ80ได้รับความสะดวกปลอดภัย | ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร | กองช่าง |
| 6 | ก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วยหัน หมู่ 14 รอบโรงเรียนหินฮาวน้ำกงวิทยา | เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร | ขนาดความยาว 750 ม. กว้าง 4 ม. หนา0.15 ม. ไหล่ทางกว้าง0.15 ม. | - | - | 1,650,000 | 1,650,000 | 1,650,000 | ประชาชนผู้สัญจรร้อยละ80ได้รับความสะดวกปลอดภัย | ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร | กองช่าง |
| 7 | ก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วยหัน หมู่ 14 รอบวัดศิริมงคล | เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร | ขนาดความยาว 350 ม. กว้าง 4 ม. หนา0.15 ม. ไหล่ทางกว้าง0.15 ม. | - | - | - | 770,000 | - | ประชาชนผู้สัญจรร้อยละ80ได้รับความสะดวกปลอดภัย | ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร | กองช่าง |
| 8 | ก่อสร้างถนน คสล. บ้านพิทักษ์พัฒนา หมู่ 12 รอบหมู่บ้าน | เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร | ขนาดความยาว 700 ม. กว้าง 4 ม. หนา0.15 ม. ไหล่ทางกว้าง0.15 ม. | - | - | 1,540,000 | 1,540,000 | 1,540,000 | ประชาชนผู้สัญจรร้อยละ80ได้รับความสะดวกปลอดภัย | ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร | กองช่าง |
| 9 | ก่อสร้างถนน คสล. บ้านหินฮาว หมู่ 4 สามแยกบ้านแม่นาว | เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร | ขนาดความยาว 2,000 ม. กว้าง 4 ม. หนา0.15 ม. ไหล่ทางกว้าง0.15 ม. | - | - | 4,400,000 | 4,400,000 | 4,400,000 | ประชาชนผู้สัญจรร้อยละ80ได้รับความสะดวกปลอดภัย | ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร | กองช่าง |
| 10 | ก่อสร้างถนน คสล. บ้านคูหาพัฒนา หมู่ 7 | เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร | ขนาดความยาว 250ม. กว้าง 4 ม. หนา0.15 ม. ไหล่ทางกว้าง0.15 ม. | - | - | 550,000 | - | - | ประชาชนผู้สัญจรร้อยละ80ได้รับความสะดวกปลอดภัย | ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร | กองช่าง |
| 11 | ก่อสร้างถนน คสล. บ้านสุรินทร์พัฒนา หมู่ 13 สายดงยาง-สุรินทร์ | เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร | ขนาดความยาว 1,500 ม. กว้าง 6 ม. หนา0.15 ม. ไหล่ทางกว้าง0.15 ม. | - | - | 4,950,000 | 4,950,000 | 4,950,000 | ประชาชนผู้สัญจรร้อยละ80ได้รับความสะดวกปลอดภัย | ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร | กองช่าง |
| 12 | ก่อสร้างถนน คสล. บ้านนาสี หมู่ 1 ซอยตาปู่-บ้านผู้ใหญ่บ้าน | เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร | ขนาดความยาว 290 ม. กว้าง 4 ม. หนา0.15 ม. ไหล่ทางกว้าง0.15 ม. | - | - | 638,000 | - | - | ประชาชนผู้สัญจรร้อยละ80ได้รับความสะดวกปลอดภัย | ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร | กองช่าง |
| 13 | ก่อสร้างถนน คสล. บ้านนานิคม หมู่ 10 รอบป่าช้า | เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร | ขนาดความยาว 1,500 ม. กว้าง 4 ม. หนา0.15 ม. ไหล่ทางกว้าง0.15 ม. | - | - | 3,300,000 | 3,300,000 | 3,300,000 | ประชาชนผู้สัญจรร้อยละ80ได้รับความสะดวกปลอดภัย | ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร | กองช่าง |
| 14 | ก่อสร้างถนน คสล. บ้านน้ำกง หมู่ 11 สายหน้าบ้านผู้ใหญ่บ้าน | เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร | ขนาดความยาว 18 ม. กว้าง 4 ม. หนา0.15 ม. ไหล่ทางกว้าง0.15 ม. | - | - | 39,600 | - | - | ประชาชนผู้สัญจรร้อยละ80ได้รับความสะดวกปลอดภัย | ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร | กองช่าง |
| 15 | ก่อสร้างถนน คสล. บ้านน้ำกง หมู่ 11 สามแยกบ้านนางดวงจันทร์-สามแยกบ้านนายวิเชียร | เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร | ขนาดความยาว 100 ม. กว้าง 4 ม. หนา0.15 ม. ไหล่ทางกว้าง0.15 ม. | - | - | 220,000 | - | - | ประชาชนผู้สัญจรร้อยละ80ได้รับความสะดวกปลอดภัย | ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร | กองช่าง |
| 16 | ก่อสร้างถนน คสล. บ้านซำภูทอง หมู่ 9 ซอยบ้านนายสุวิทย์ | เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร | ขนาดความยาว 150 ม. กว้าง 4 ม. หนา0.15 ม. ไหล่ทางกว้าง0.15 ม. | - | - | 330,000 | - | - | ประชาชนผู้สัญจรร้อยละ80ได้รับความสะดวกปลอดภัย | ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร | กองช่าง |
| 17 | ก่อสร้างถนน คสล. บ้านซำภูทอง หมู่ 9 ซอยบ้านนายเพียร | เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร | ขนาดความยาว 100 ม. กว้าง 4 ม. หนา0.15 ม. ไหล่ทางกว้าง0.15 ม. | - | - | - | 220,000 | - | ประชาชนผู้สัญจรร้อยละ80ได้รับความสะดวกปลอดภัย | ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร | กองช่าง |
| 18 | ก่อสร้างถนน คสล. บ้านดงยาง หมู่ 6 จากลานอ้อย-วัดป่านาบุญ | เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร | ขนาดความยาว 100 ม. กว้าง 4 ม. หนา0.15 ม. ไหล่ทางกว้าง0.15 ม. | - | - | 220,000 | - | - | ประชาชนผู้สัญจรร้อยละ80ได้รับความสะดวกปลอดภัย | ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร | กองช่าง |
| 19 | ก่อสร้างถนน คสล. บ้านดงยาง หมู่ 6 จากลานอ้อย-นานายสมิง | เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร | ขนาดความยาว 100 ม. กว้าง 4 ม. หนา0.15 ม. ไหล่ทางกว้าง0.15 ม. | - | - | - | 220,000 | - | ประชาชนผู้สัญจรร้อยละ80ได้รับความสะดวกปลอดภัย | ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร | กองช่าง |
| 20 | ซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านพิทักษ์พัฒนา หมู่ 12 สายวัดถ้ำฆ้อง | เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร | ยาว 2,000 ม. กว้าง 4 ม. หนา0.2 ม. | - | - | - | 400,000 | - | ประชาชนผู้สัญจรร้อยละ80ได้รับความสะดวกปลอดภัย | ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร | กองช่าง |
| 21 | ซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านขาม หมู่ 2 สายป่าช้า | เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร | ยาว 1,000 ม. กว้าง 4 ม. หนา0.2 ม. | - | - | 200,000 | - | - | ประชาชนผู้สัญจรร้อยละ80ได้รับความสะดวกปลอดภัย | ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร | กองช่าง |
| 22 | ซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านขาม หมู่ 2 สายบ้านขาม-อบต. | เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร | ยาว 300 ม. กว้าง 4 ม. หนา0.2 ม. | - | - | - | 60,000 | - | ประชาชนผู้สัญจรร้อยละ80ได้รับความสะดวกปลอดภัย | ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร | กองช่าง |
| 23 | ซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านขาม หมู่ 2 สายนายายหมาน-นานางเกษร | เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร | ยาว 300 ม. กว้าง 4 ม. หนา0.2 ม. | - | - | - | - | 60,000 | ประชาชนผู้สัญจรร้อยละ80ได้รับความสะดวกปลอดภัย | ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร | กองช่าง |
| 24 | ซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านขาม หมู่ 2 สายแยกยายเพียง-นานางสอ | เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร | ยาว 200 ม. กว้าง 4 ม. หนา0.2 ม. | - | - | - | - | 40,000 | ประชาชนผู้สัญจรร้อยละ80ได้รับความสะดวกปลอดภัย | ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร | กองช่าง |
| 25 | ซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านคูหาพัฒนา หมู่ 7 | เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร | ยาว 1,500 ม. กว้าง 4 ม. หนา0.2 ม. | - | - | 300,000 | - | - | ประชาชนผู้สัญจรร้อยละ80ได้รับความสะดวกปลอดภัย | ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร | กองช่าง |
| 26 | ซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านนาสี หมู่ 1 ทางไปหัวภูชน | เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร | ยาว 3,000 ม. กว้าง 4 ม. หนา0.2 ม. | - | - | 600,000 | - | - | ประชาชนผู้สัญจรร้อยละ80ได้รับความสะดวกปลอดภัย | ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร | กองช่าง |
| 27 | ซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านศรีวิไล หมู่ 8 เลียบภูพาน | เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร | ยาว 1,400 ม. กว้าง 4 ม. หนา0.2 ม. | - | - | 280,000 | - | - | ประชาชนผู้สัญจรร้อยละ80ได้รับความสะดวกปลอดภัย | ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร | กองช่าง |
| 28 | ซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านหินฮาว หมู่ 4 รอบป่าชุมชน | เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร | ยาว 2,000 ม. กว้าง 4 ม. หนา0.2 ม. | - | - | 400,000 | - | - | ประชาชนผู้สัญจรร้อยละ80ได้รับความสะดวกปลอดภัย | ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร | กองช่าง |
| 29 | ซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านหินฮาว หมู่ 4 | เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร | บ้านหินฮาว หมู่ 4 สายรอบหมู่บ้าน ยาว 2,000 ม. กว้าง 4 ม. หนา0.2 ม. | - | - | - | 400,000 | - | ประชาชนผู้สัญจรร้อยละ80ได้รับความสะดวกปลอดภัย | ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร | กองช่าง |
| 30 | โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำแบบฝาเหล็ก พร้อมบ่อพักภายในหมู่บ้านขาม หมู่ 2 | เพื่อให้ระบายน้ำได้สะดวกป้องกันน้ำท่วมขัง | กว้าง 0.50 ม. ยาว 720 ม. ลึก 0.49 ม. | - | - | 654,480 | 654,480 | 654,480 | ระบายน้ำได้สะดวกรวดเร็วขึ้น ร้อยละ 5 | น้ำไม่ท่วมขังในพื้นที่ประชาชนมีความปลอดภัย | กองช่าง |
| 31 | โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำสองข้างทาง บ้านห้วยหันพัฒนา หมู่ 14 | เพื่อให้ระบายน้ำได้สะดวกป้องกันน้ำท่วมขัง | จากบ้านนายสไกร-หน้าวัดศิริมงคล กว้าง 0.50 ม. ยาว 500 ม. ลึก 0.49 ม. | - | - | 545,400 | 545,400 | 545,400 | ระบายน้ำได้สะดวกรวดเร็วขึ้น ร้อยละ 5 | น้ำไม่ท่วมขังในพื้นที่ประชาชนมีความปลอดภัย | กองช่าง |
| 32 | โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำบ้านน้ำกง หมู่ 11 | เพื่อให้ระบายน้ำได้สะดวกป้องกันน้ำท่วมขัง | จากหน้ารพ.สต.หินฮาว-ลำน้ำกง กว้าง 0.50 ม. ยาว 500 ม. ลึก 0.49 ม. | - | - | 545,400 | 545,400 | 545,400 | ระบายน้ำได้สะดวกรวดเร็วขึ้น ร้อยละ 5 | น้ำไม่ท่วมขังในพื้นที่ประชาชนมีความปลอดภัย | กองช่าง |
| 33 | โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำบ้านนาสี หมู่ 1 | เพื่อให้ระบายน้ำได้สะดวกป้องกันน้ำท่วมขัง | จากแยกศรีวิไล-ลำห้วยกง กว้าง 0.50 ม. ยาว 850 ม. ลึก 0.49 ม. | - | - | 772,650 | 772,650 | 772,650 | ระบายน้ำได้สะดวกรวดเร็วขึ้น ร้อยละ 5 | น้ำไม่ท่วมขังในพื้นที่ประชาชนมีความปลอดภัย | กองช่าง |
| 34 | โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำบ้านศรีวิไล หมู่ 8 | เพื่อให้ระบายน้ำได้สะดวกป้องกันน้ำท่วมขัง | รอบหมู่บ้านศรีวิไล กว้าง 0.50 ม. ยาว 500 ม. ลึก 0.49 ม. | - | - | 454,500 | 454,500 | 454,500 | ระบายน้ำได้สะดวกรวดเร็วขึ้น ร้อยละ 5 | น้ำไม่ท่วมขังในพื้นที่ประชาชนมีความปลอดภัย | กองช่าง |
| 35 | โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำบ้านนานิคม หมู่ 10 | เพื่อให้ระบายน้ำได้สะดวกป้องกันน้ำท่วมขัง | รอบหมู่บ้านนานิคม กว้าง 0.50 ม. ยาว 800 ม. ลึก 0.49 ม. | - | - | 727,200 | 727,200 | 727,200 | ระบายน้ำได้สะดวกรวดเร็วขึ้น ร้อยละ 5 | น้ำไม่ท่วมขังในพื้นที่ประชาชนมีความปลอดภัย | กองช่าง |
| 36 | โครงการรางระบายน้ำตัวยู บ้านคูหาพัฒนา หมู่ 7 | เพื่อให้ระบายน้ำได้สะดวกป้องกันน้ำท่วมขัง | รอบหมู่บ้านคูหาพัฒนา ระยะทาง 150 ม. | - | - | 600,000 | 600,000 | 600,000 | ระบายน้ำได้สะดวกรวดเร็วขึ้น ร้อยละ 5 | น้ำไม่ท่วมขังในพื้นที่ประชาชนมีความปลอดภัย | กองช่าง |
| 37 | โครงการรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านซำภูทอง หมู่ 9 | เพื่อให้ระบายน้ำได้สะดวกป้องกันน้ำท่วมขัง | รอบหมู่บ้านซำภูทอง ระยะทาง 800 ม. | - | - | 727,200 | 727,200 | 727,200 | ระบายน้ำได้สะดวกรวดเร็วขึ้น ร้อยละ 5 | น้ำไม่ท่วมขังในพื้นที่ประชาชน มีความปลอดภัย | กองช่าง |
| 38 | โครงการถมที่สาธารณะประโยชน์ จุดป่าช้านานิคม หมู่ 10 | เพื่อให้มีพื้นที่ใช้ประโยขน์ ในการประกอบพิธีทางศาสนกิจ | ถมที่สาธารณะประโยชน์ จุดป่าช้านานิคม พื้นที่ 2 ไร่ ลูกรัง 3,200 ลบ.ม. | - | - | 227,840 | - | - | ได้ใช้ประโยชน์จากพื้นที่เพิ่มขึ้น ร้อยล่ะ 80 | มีพื้นที่ใช้ประโยขน์ ในการประกอบพิธีทางศาสนกิจมากขึ้น | กองช่าง |
| 39 | โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น บ้านศรีวิไล หมู่ 8 | เพื่อใช้ในการกักเก็บน้ำในการอุปโภค-บริโภค และเพื่อการเกษตร | ก่อสร้างฝายน้ำล้น บ้านศรีวิไล หมู่ 8 สันฝายสูง 1.50 เมตร ผนังข้าง 3 เมตร กว้าง 12 เมตร | - | - | 500,000 | - | - | สามารถกักเก็บน้ำได้มากขึ้น ร้อยล่ะ 80 | ประชาชนมีน้ำในการอุปโภค-บริโภค และน้ำเพื่อการเกษตร อย่างเพียงพอ | กองช่าง |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  การส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิต การค้าและการบริการให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น

2. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2.2 แผนงานเคหะและชุมชน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) | 2563 (บาท) | 2564 (บาท) | 2565 (บาท) |  |  |  |
| 1 | ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้านนาสี หมู่ 1 | เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในการสัญจรเวลากลางคืน | ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน | - | - | 35,000 | - | - | ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะร้อยละ 80 | ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัย | กองช่าง |
| 2 | ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง บ้านนานิคม หมู่ 10 สามแยก-วัดป่านานิคม | เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในการสัญจรเวลากลางคืน | ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน | - | - | 35,000 | - | - | ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะร้อยละ 80 | ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัย | กองช่าง |
| 3 | ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้านพิทักษ์พัฒนา หมู่ 12 | เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในการสัญจรเวลากลางคืน | ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน ระยะทาง 600 เมตร | - | - | 225,000 | 225,000 | 225,000 | ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะร้อยละ 80 | ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัย | กองช่าง |
| 4 | ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้านน้ำกง หมู่ 11 หน้าบ้านนางสมร-บ้านนายสมบัติ | เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในการสัญจรเวลากลางคืน | ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน | - | - | 35,000 | - | - | ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะร้อยละ 80 | ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัย | กองช่าง |
| 5 | ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้านซำภูทอง หมู่ 9 รอบหมู่บ้าน | เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในการสัญจรเวลากลางคืน | ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน | - | - | 70,000 | - | - | ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะร้อยละ 80 | ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัย | กองช่าง |
| 6 | ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้านศรีวิไล หมู่ 8 | เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในการสัญจรเวลากลางคืน | ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน ระยะทาง 600 เมตร | - | - | 52,500 | - | - | ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะร้อยละ 80 | ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัย | กองช่าง |
| 7 | ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้านหินฮาว หมู่ 4 จากบ้านนางนารี-บ้านนายเคน | เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในการสัญจรเวลากลางคืน | ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน | - | - | 52,500 | - | - | ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะร้อยละ 80 | ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัย | กองช่าง |
| 8 | ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้านดงยาง หมู่ 6 3 จุด 1.บ้านพ่อพืช-บ้านนายกิตติ 2.ลานอ้อย-บ้านนายสมิง 3.บ้านนายวิษณุ-วัดนาป่าบุญ | เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในการสัญจรเวลากลางคืน | ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน ระยะทาง 600 เมตร | - | - | 10,500 | - | - | ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ ร้อยละ 80 | ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัย | กองช่าง |
| 9 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง บ้านศรีวิไล หมู่ 8 สายศรีวิไล- น้ำกง | เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง | ขยายเขตไฟฟ้าบริเวณบ้านศรีวิไล หมู่ 8 สายศรีวิไล-น้ำกง | - | - | 330,000 | 330,000 | 330,000 | ปะชาชนมีไฟฟ้าใช้ร้อยละ 100 | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง | กองช่าง |
| 10 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านขาม หมู่ 2 ภายในหมู่บ้าน และ สายป่าช้า | เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง | ขยายเขตไฟฟ้าบริเวณบ้านขาม หมู่ 2 ภายในหมู่บ้าน และ สายป่าช้า | - | - | 225,000 | 225,000 | 225,000 | ปะชาชนมีไฟฟ้าใช้ร้อยละ 100 | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง | กองช่าง |
| 11 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านคูหาพัฒนา หมู่ 7 | เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง | ขยายเขตไฟฟ้าบริเวณบ้านคูหาพัฒนา หมู่ 7 ภายในหมู่บ้าน จำนวน 25 ต้น | - | - | 375,000 | 375,000 | 375,000 | ปะชาชนมีไฟฟ้าใช้ร้อยละ 100 | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง | กองช่าง |
| 12 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านสุรินทร์พัฒนา หมู่ 13 | เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง | ขยายเขตไฟฟ้าบริเวณบ้านสุรินทร์พัฒนา หมู่ 13 สายวัดป่า-ห้วยโมง ระยะทาง 1,000 เมตร | - | - | 375,000 | 375,000 | 375,000 | ปะชาชนมีไฟฟ้าใช้ร้อยละ 100 | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง | กองช่าง |
| 13 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านนาสี หมู่ 1 เพื่อการเกษตร | เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง | ขยายเขตไฟฟ้าบริเวณบ้านนาสี หมู่ 1 จากบ้านนางราตรี-แยกนาตู้ซ้น | - | - | 225,000 | 225,000 | 225,000 | ปะชาชนมีไฟฟ้าใช้ร้อยละ 100 | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง | กองช่าง |
| 14 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านศรีวิไล หมู่ 8 สายศรีวิไล-น้ำกง | เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง | ขยายเขตไฟฟ้าบริเวณบ้านศรีวิไล หมู่ 8 สายศรีวิไล-น้ำกง | - | - | 225,000 | 225,000 | 225,000 | ปะชาชนมีไฟฟ้าใช้ร้อยละ 100 | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง | กองช่าง |
| 15 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านหินฮาว หมู่ 4 ซอยหลังบ้านพ่อตู้ทอน | เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง | ขยายเขตไฟฟ้าบริเวณบ้านหินฮาว หมู่ 4 ซอยหลังบ้านพ่อตู้ทอน | - | - | 225,000 | 225,000 | 225,000 | ปะชาชนมีไฟฟ้าใช้ร้อยละ 100 | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง | กองช่าง |
| 16 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านน้ำกง หมู่ 11 จากวัดป่า ตามถนนน้ำกง-ศรีวิไล | เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง | ขยายเขตไฟฟ้าบริเวณบ้านน้ำกง หมู่ 11 จากวัดป่า ตามถนนน้ำกง-ศรีวิไล | - | - | 300,000 | 300,000 | 300,000 | ปะชาชนมีไฟฟ้าใช้ร้อยละ 100 | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง | กองช่าง |
| 17 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านน้ำกง หมู่ 11 เส้นทางน้ำกง-ภูพาน | เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง | ขยายเขตไฟฟ้าบริเวณบ้านน้ำกง หมู่ 11 เส้นทางน้ำกง-ภูพาน | - | - | 225,000 | 225,000 | 225,000 | ปะชาชนมีไฟฟ้าใช้ ร้อยละ 100 | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง | กองช่าง |
| 18 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ พร้อมไฟฟ้าส่องสว่าง บ้านห้วยหันพัฒนา หมู่ 14 รอบวัดศิริมงคล | เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง | ขยายเขตไฟฟ้าบริเวณบ้านห้วยหันพัฒนา หมู่ 14 รอบวัดศิริมงคล | - | - | 225,000 | 225,000 | 225,000 | ปะชาชนมีไฟฟ้าใช้ ร้อยละ 100 | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง | กองช่าง |
| 19 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านซำภูทอง หมู่ 9 ซอยบ้านนายเลิศ-บ้านนายวิเชียร | เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง | ขยายเขตไฟฟ้าบริเวณบ้านซำภูทอง หมู่ 9 ซอยบ้านนายเลิศ-บ้านนายวิเชียร | - | - | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ปะชาชนมีไฟฟ้าใช้ร้อยละ 100 | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง | กองช่าง |
| 20 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านซำภูทอง หมู่ 9 ซอยวัดผาขาว | เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง | ขยายเขตไฟฟ้าบริเวณบ้านซำภูทอง หมู่ 9 ซอยวัดผาขาว | - | - | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ปะชาชนมีไฟฟ้าใช้ ร้อยละ 100 | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง | กองช่าง |
| 21 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านซำภูทอง หมู่ 9 ซอยบ้านตู้ชัย | เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง | ขยายเขตไฟฟ้าบริเวณบ้านซำภูทอง หมู่ 9 ซอยบ้านตู้ชัย | - | - | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ปะชาชนมีไฟฟ้าใช้ ร้อยละ 100 | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง | กองช่าง |
| 22 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านดงยาง หมู่ 6 จำนวน 12 ต้น | เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง | ขยายเขตไฟฟ้าบริเวณบ้านดงยาง หมู่ 6 จำนวน 12 ต้น | - | - | 225,000 | 225,000 | 225,000 | ปะชาชนมีไฟฟ้าใช้ ร้อยละ 100 | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง | กองช่าง |
| 23 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านดงยาง หมู่ 6 จากบ้านนายวิษณุ-วัดนาป่าบุญ | เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง | ขยายเขตไฟฟ้าบริเวณบ้านดงยาง หมู่ 6 จากบ้านนายวิษณุ-วัดนาป่าบุญ | - | - | 225,000 | 225,000 | 225,000 | ปะชาชนมีไฟฟ้าใช้ ร้อยละ 100 | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง | กองช่าง |
| 24 | ขยายเขตประปาหมู่บ้านสุรินทร์พัฒนา หมู่ 13 | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอ | ระยะทาง 500 ม. หรือเป็นไปตามแบบแปลนที่ อบต.นาสี กำหนด | - | - | 50,795 | - | - | ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภค บริโภค ร้อยละ 80 | ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอ | กองช่าง |
| 25 | ปรับปรุงท่อน้ำประปารอบหมู่บ้านนาสี หมู่ 1 | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอ | ระยะทาง 4,000 ม. หรือเป็นไปตามแบบแปลนที่ อบต.นาสี กำหนด | - | - | 404,000 | 404,000 | 404,000 | ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภค บริโภค ร้อยละ 80 | ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอ | กองช่าง |
| 26 | ปรับปรุงระบบน้ำประปา พร้อมเพิ่มถังกรอง บ้านพิทักษ์พัฒนา หมู่ 12 | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอ | เป็นไปตามแบบแปลนที่ อบต.นาสี กำหนด | - | - | 80,000 | - | - | ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภค บริโภค ร้อยละ 80 | ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอ | กองช่าง |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)

สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาสังคม ความมั่นคงภายใน สิ่งแวดล้อม และพลังงานสู่ความยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองบัวลำภู  ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2  ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น

3. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

3.1 แผนงานการเกษตร

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) | 2563 (บาท) | 2564 (บาท) | 2565 (บาท) |  |  |  |
| 1 | โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติทดแทนป่าชุมชน | เพื่อปลูกป่าอนุรักษ์ต้นน้ำ | สนับสนุนต้นไม้จากส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่น | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | เพิ่มจำนวนต้นไม้ ร้อยละ 80 | เพิ่มต้นไม้และเพื่ออนุรักษ์ต้นน้ำ | สำนักปลัด |
| 2 | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและป่าชุมชน | เพื่ออนุรักษ์พันธุกรรมพืชและป่าชุมชน | จัดสถานที่อนุรักษ์พันธุกรรมพืชและป่าชุมชน ตำบลนาสี | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | เพิ่มจำนวนต้นไม้ ร้อยละ 80 | เพิ่มต้นไม้และเพื่ออนุรักษ์ต้นน้ำ | สำนักปลัด |
| 3 | โครงการรณรงค์และสร้างแนวป้องกันไฟป่าชุมชน | เพื่อป้องกันการเผาไหม้ทำลายป่าชุมชน | รณรงค์และก่อสร้างแนวป่าชุมชน ตามแบบแปลนที่อบต.นาสีกำหนด | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | เพิ่มจำนวนต้นไม้ ร้อยละ 80 | ป้องกันการเผาไหม้และทำลายป่าชุมชน | สำนักปลัด |
| 4 | ปรับปรุงภูมิทัศน์ อบต.นาสี | เพื่อปรับปรุงให้มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม | ตามแบบแปลนที่ อบต.นาสีกำหนด | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 500,000 | ผู้มาติดต่อราชการเกิดความพึ่งพอใจ ร้อยละ 80 | ประชาชนติดต่อราชการมีความพึ่งพอใจ | สำนักปลัด |
| 5 | ปรับปรุงภูมิทัศน์ อ่างเก็บน้ำหินฮาว | เพื่อปรับปรุงให้มีภูมิทัศน์ที่สวยงามเป็นแหล่งท่องเที่ยว | ตามแบบแปลนที่ อบต.นาสีกำหนด | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 500,000 | มีจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมมากขึ้น ร้อยละ 80 | เป็นแหล่งพักผ่อนของประชาชนและนัก ท่องเที่ยว | สำนักปลัด |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)

สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาสังคม ความมั่นคงภายใน สิ่งแวดล้อม และพลังงานสู่ความยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองบัวลำภู  ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2  ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น

3. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

3.2 แผนงานเคหะและชุมชน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิด ชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) | 2563 (บาท) | 2564 (บาท) | 2565 (บาท) |  |  |  |
| 1 | จัดซื้อภาชนะใส่ขยะและคัดแยกขยะ | เพื่อจัดซื้อภาชนะใส่ขยะและคัดแยกขยะ | จัดซื้อภาชนะใส่ขยะและคัดแยกขยะ จำนวน 200 ใบ | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | มีภาชนะใส่ขยะเพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 | มีภาชนะใส่ขยะและคัดแยกขยะ | งานกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล/สำนักปลัด |
| 2 | จัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน | เพื่อให้มีครุภัณฑ์ยานพาหนะในการเก็บขนขยะให้เพียงพอ | รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน | - | - | - | 2,400,000 | 2,400,000 | ลดปริมาณขยะตกค้างและปัญหาการแพร่เชื้อโรคจากขยะลดลง | ลดปริมาณขยะตกค้าง และปัญหาการแพร่เชื้อโรคจากขยะลดลง | งานกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล/สำนักปลัด |
| 3 | โครงการปรับปรุงบ่อขยะ ฝังกลบขยะ ขุดบ่อขยะ | เพื่อบริหารจัดการขยะ ปรับปรุงบริเวณที่ทิ้งขยะให้ถูกสุขลักษณะ | ปรับปรุงบ่อขยะ ฝังกลบขยะ ขุดบ่อขยะที่ถูถหลักสุขอนามัย | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | บ่อขยะ 1 แห่ง มีพื้นที่ทิ้งขยะเพิ่มขึ้น ร้อยล่ะ 80 | มีบ่อทิ้งขยะที่ถูกสุขลักษณะ สภาพแวด ล้อมดีขึ้น | งานกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล/สำนักปลัด |
| 4 | โครงการรณรงค์และส่งเสริมการบําบัดนํ้าเสียจากครัวเรือน | เพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการสิ่งแวด ล้อม | อบรมให้ความรู้การบําบัดนํ้าเสียจากครัวเรือน ทั้ง 12 หมู่บ้าน | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | ครัวเรือนมีวิธีการจัดการน้ำเสีย เพิ่มขึ้นร้อยล่ะ 80 | ประชาชนมีการบําบัดนํ้าเสียจากครัวเรือน | งานบำบัดน้ำเสีย/สำนักปลัด |
| 5 | โครงการหมู่บ้านน่าอยู่ สร้างหมู่บ้านต้นแบบ ชุมชนเข้มแข็ง | เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและ สะอาดสวยงาม | สนับสนุนการจัดกิจกรรมประกวดหมู่บ้านน่าอยู่ เป็นหมู่บ้านต้นแบบ | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | มีหมู่บ้านต้นแบบ ชุมชนเข้มแข็งร้อยละ 80 | ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและ สะอาดสวยงาม | สำนักปลัด |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)

สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  การพัฒนาสังคม ความมั่นคงภายใน สิ่งแวดล้อม และพลังงานสู่ความยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองบัวลำภู  ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

4. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

4.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) | 2563 (บาท) | 2564 (บาท) | 2565 (บาท) |  |  |  |
| 1 | จัดงานประเพณีบุญข้าวจี่ใหญ่ปิดทองหลวงพ่อพระไชยเชษฐาธิราช | เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมและสืบสานงานบุญประเพณีท้องถิ่น | จัดงานบุญประเพณีบุญข้าวจี่ปิดทองหลวงพ่อพระไชยเชษฐาธิราช ขึ้น13ค่ำเดือน 3 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และสืบทอดประเพณีท้องถิ่น | ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และสืบทอดประเพณีท้องถิ่น | สำนักปลัด |
| 2 | ส่งขบวนเข้าร่วมงานสักการะศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช | เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมและสืบสานงานบุญประเพณีท้องถิ่น | จัดขบวนเข้าร่วมงานสักการะศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และสืบทอดประเพณีท้องถิ่น | ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และสืบทอดประเพณีท้องถิ่น | สำนักปลัด |
| 3 | สนับสนุนการจัดกิจกรรมของสภาวัฒนธรรมตำบลนาสี | เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมและสืบสานงานบุญประเพณีท้องถิ่น | งานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น | 240,000 | 240,000 | 240,000 | 240,000 | 240,000 | ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และสืบทอดประเพณีท้องถิ่น | ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และสืบทอดประเพณีท้องถิ่น | สำนักปลัด |
| 4 | จัดงานประเพณี วัฒนธรรมต่างๆ และกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา | เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมและสืบสานงานบุญประเพณีท้องถิ่น เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมและสืบสานงานบุญประเพณีท้องถิ่น | จัดงานประเพณี วัฒนธรรมต่างๆ และกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ภูมิปัญหาท้องถิ่น | ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ภูมิปัญหาท้องถิ่น | สำนักปลัด |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองบัวลำภู ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น

5. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองและสังคมที่ดี

5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) | 2563 (บาท) | 2564 (บาท) | 2565 (บาท) |  |  |  |
| 1 | ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งท้องถิ่น | เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งท้องถิ่น | ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งท้องถิ่น | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | การเลือกตั้งท้องถิ่น | การเลือกตั้งท้องถิ่น | สำนักปลัด |
| 2 | โครงการจัดเวทีประชาคม | เพื่อการจัดเวทีประชาคม | เพื่อใช้จ่ายในการจัดเวทีประชาคม | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดเวทีประชาคม | ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดเวทีประชาคม | สำนักปลัด |
| 3 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรท้องถิ่น ประชาชนและผู้นำชุมชน กลุ่มอาชีพ | เพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น ประชาชนและผู้นำชุมชน กลุ่มอาชีพ | บุคลากรท้องถิ่น ประชาชนและผู้นำชุมชน กลุ่มอาชีพได้พัฒนาและศักยภาพเพิ่มขึ้น | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | บุคลากรท้องถิ่น ประชาชนและผู้นำชุมชน มีศักยภาพเพิ่มขึ้น ร้อยละ 100 | บุคลากรท้องถิ่น ประชาชนและผู้นำชุมชน มีศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่น | สำนักปลัด |
| 4 | โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมบุคลากรท้องถิ่น ประชาชนและผู้นำชุมชน กลุ่มอาชีพ | เพื่อสร้างพลังจิตใต้สำนึกให้บุคลากรสามารถนำคุณธรรมจริยธรรม มาใช้ในการดำเนินชีวิต | บุคลากรท้องถิ่น ประชาชนและผู้นำชุมชน กลุ่มอาชีพ | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | บุคลากรท้องถิ่น มีคุณธรรม จริยธรรม เพิ่มขึ้น ร้อยละ 100 | บุคลากรในท้องถิ่น มีคุณธรรม จริยธรรมมาใช้ในการปฏิบัติงาน | สำนักปลัด |
| 5 | โครงการฝึกอบรมพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 กฎหมายเบื้องต้นและ กฎหมายทางท้องถิ่นให้แก่ประชาชน | เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้กฎหมายเบื้องต้นเพื่อนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องในสังคม | -ประชาชนในพื้นที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 มีความรู้ในกฎหมายท้องถิ่น | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | ประชาชนได้รับรู้กฎหมายเบื้องต้นเพื่อนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องในสังคมร้อยละ 100 | ประชาชนได้รับรู้กฎหมายเบื้องต้นเพื่อนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องในสังคม | สำนักปลัด |
| 6 | โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน เด็กและเยาวชน | เพื่อให้ผู้นำชุมชนและประชาชนได้รับความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยมากขึ้น | ผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 มีความรู้เกี่ยวกับการมีส่วนร่วม | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | ผู้นำชุมชนและ ประชาชน เด็ก เยาวชน ได้รับความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยมากขึ้น ร้อยละ 100 | ผู้นำชุมชนและประชาชน เด็กและเยาวชน ได้รับความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยมากขึ้น | สำนักปลัด |
| 7 | โครงการบริการเชิงรุก การให้บริการนอกสถานที่ | เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้เรื่องภาษีและบริการนอกสถานที่ | ประชาชนได้รับความรู้เรื่องภาษีและบริการนอกสถานที่ | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | ประชาชนได้รับรู้ ร้อยละ 100 | ประชาชนได้รับความรู้เรื่องภาษีและบริการนอกสถานที่ | กองคลัง/สำนักปลัด |
| 8 | โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันปราบ ปรามการทุจริต | เพื่อป้องกันปราบปรามการทุจริต | รณรงค์ป้องกันปราบปรามการทุจริต สร้างความโปร่งใส | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | ป้องกันปราบปรามการทุจริตร้อยละ 100 | ป้องกันปราบปรามการทุจริต | สำนักปลัด |
| 9 | โครงการจัดซื้ออุปกรณ์หอกระจายข่าวพร้อมติดตั้ง ทุกหมู่บ้านในเขต อบต.นาสี | - เพื่อให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารรับทราบโครงการรณรงค์ต่างๆของรัฐได้อย่างทั่วถึง | อุปกรณ์หอกระจายข่าวพร้อมติดตั้ง ทุกหมู่บ้านในเขต อบต.นาสี | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | มีหอกระจายข่าวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 100 | -ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารรับทราบโครงการรณรงค์ต่าง ๆของรัฐได้อย่างทั่วถึง | สำนักปลัด |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองบัวลำภู ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น

5. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองและสังคมที่ดี

5.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) | 2563 (บาท) | 2564 (บาท) | 2565 (บาท) |  |  |  |
| 1 | โครงการรงณรงค์และป้องกันการลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ | เพื่อรงณรงค์และป้องกันการลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ | รงณรงค์ ซ้อมแผนและป้องกันการลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | รงณรงค์และป้องกันการลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ ร้อยละ 100 | รงณรงค์และป้องกันการลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ | สำนักปลัด |
| 2 | โครงการรงณรงค์และป้องกันการลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ | เพื่อรงณรงค์และป้องกันการลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ | รงณรงค์ ซ้อมแผนและป้องกันการลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | รงณรงค์และป้องกันการลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ ร้อยละ 100 | รงณรงค์และป้องกันการลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ | สำนักปลัด |
| 3 | โครงการฝึกอบรมจัดตั้งและทบทวน อปพร.อบต.นาสี | เพื่อฝึกอบรมจัดตั้งและทบทวน อปพร.อบต.นาสี | ฝึกอบรมจัดตั้งและทบทวน อปพร.อบต.นาสี | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | อปพร.อบต.นาสีมีทักษะและชำนาญในการปฏิบัติหน้าที่ ร้อยละ 100 | ฝึกอบรมจัดตั้งและทบทวน อปพร.อบต.นาสี | สำนักปลัด |
| 4 | โครงการจัดซื้อเครื่องแต่งกาย อปพร. | เพื่อการปฏิบัติงานของ อปพร. มีความปลอดภัยมากขึ้น | จัดซื้อเครื่องแต่งกาย อปพร. | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | การปฏิบัติงานของ อปพร. มีความปลอดภัยมากขึ้น ร้อยละ 100 | การปฏิบัติงานของ อปพร. มีความปลอดภัยมากขึ้น | สำนักปลัด |
| 5 | โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดตามหมู่บ้านในเขต อบต.นาสี | เพื่อรักษาความปลอดภัยและป้องกันโจรผู้ร้ายก่อเหตุ | ติดตั้งกล้องวงจรปิดทุกหมู่บ้านในเขต อบต.นาสี | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | ประชาชนมีความปลอดภัยมากขึ้น ร้อยละ 100 | ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | สำนักปลัด |
| 6 | โครงการฝึกอบรมประชาชนรู้ทันสาธารณภัยและการซ้อมแผน สาธารณภัย | เพื่อให้ประชาชนรู้ทันสาธารณภัยและการซ้อมแผน สาธารณภัย ให้กับประชาชน | ฝึกอบรมประชาชนรู้ทันสาธารณภัยและการซ้อมแผน สาธารณภัย ให้กับประชาชนในพื้นที่ | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | ประชาชนมีความปลอดภัยมากขึ้น ร้อยละ 100 | ประชาชนมีความปลอดภัยเมื่อเกิด สาธารณภัย | สำนักปลัด |
| 7 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | บูรณาการส่วนราชการมนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | ลดปัญหายาเสพติดและผลกระทบต่อสังคมและหมู่บ้าน/ชุมชน จากผู้เสพยาเสพติด ในการก่ออาชญากรรมในสังคม | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | ผู้ติดยาเสพติดที่ผ่านบำบัดและผ่านการอบรมจากโครงการจะไม่กลับไปติดยาเสพติดอีก | ผู้ติดยาเสพติดมีจำนวนลดลง | สำนักปลัด |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)

สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  การพัฒนาสังคม ความมั่นคงภายใน สิ่งแวดล้อม และพลังงานสู่ความยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองบัวลำภู ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น

6. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาคนและสังคม

6.1 แผนงานการศึกษา

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) | 2563 (บาท) | 2564 (บาท) | 2565 (บาท) |  |  |  |
| 1 | โครงการอาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียนประถมในเชต อบต. นาสี(สพฐ) และเด็กเล็ก ศพด.อบต.นาสี | เพื่อเป็นค่าอาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียนประถมในเชต อบต.นาสี(สพฐ) และเด็กเล็ก ศพด.อบต.นาสี | เด็กนักเรียนประถมศึก ษา ในเชต อบต. นาสี(สพฐ) และเด็กเล็ก ศพด.อบต.นาสี | 1,400,000 | 1,400,000 | 1,400,000 | 1,400,000 | 1,400,000 | เด็กนักเรียนประถมศึกษา ในเชต อบต.นาสี(สพฐ) จำนวน 2 โรงเรียน และเด็กเล็ก ศพด.อบต.นาสี | เด็กนักเรียน ในเชตอบต.นาสี และเด็กเล็ก ศพด.อบต.นาสี ได้ดื่มนมทุกวันทำให้ร่างกายแข็งแรงเติบโตตามวัย | สำนักปลัด |
| 2 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ค่าอาหารกลางวัน สำหรับ ศพด. อบต.นาสี | เพื่อ อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน สำหรับ ศพด. อบต.นาสี | เด็กนักเรียน ศพด. อบต.นาสี | 900,000 | 900,000 | 900,000 | 900,000 | 900,000 | เด็กนักเรียน ศพด. อบต. นาสี | เด็กนักเรียน ศพด. ได้รับอาหารกลางวันถูกหลักโภชนาการ | สำนักปลัด |
| 3 | โครงการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนทางการศึกษา สำหรับโรงเรียนประถมในเชต อบต.นาสี(สพฐ) และเด็กเล็ก ศพด.อบต.นาสี | เพื่อให้มีวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนทางการศึกษา ที่ทันสมัย ส่งเสริมพัฒนาการตามวัยของเด็ก | โรงเรียน ในเชต อบต.นาสี(สพฐ) และเด็กเล็ก ศพด.อบต.นาสี | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | โรงเรียน ในเชต อบต.นาสี(สพฐ) และเด็กเล็ก ศพด.อบต.นาสี | มีวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนทางการศึกษา ที่ทันสมัย ส่งเสริมพัฒนาการตามวัยของเด็ก | สำนักปลัด |
| 4 | โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ กิจกรรมวันสำคัญต่างๆ สำหรับโรงเรียนประถมในเชต อบต.นาสี(สพฐ) และเด็กเล็ก ศพด.อบต.นาสี | เพื่อจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ กิจกรรมวันสำคัญต่างๆ สำหรับโรงเรียนประถมในเชต อบต.นาสี(สพฐ) และเด็กเล็ก ศพด.อบต.นาสี | โรงเรียน ในเชต อบต.นาสี(สพฐ) และเด็กเล็ก ศพด.อบต.นาสี | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | โรงเรียน ในเชต อบต.นาสี(สพฐ) และเด็กเล็ก ศพด.อบต.นาสี | นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ กิจกรรมวันสำคัญต่างๆ และและเกิดการเรียนรู้อย่างสมวัย | สำนักปลัด |
| 5 | โครงการพัฒนาการเรียนรู้สู่อาเซียน | เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาที่ทันสมัย | ครูและบุคลากร ศพด. อบต.นาสี จำนวน 12 คน | 50,000 | 50,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ศพด.อบต.นาสี | มีสื่อการเรียนการสอนทางการศึกษา ที่ทันสมัย ส่งเสริมพัฒนาการตามวัยของเด็ก | สำนักปลัด |
| 6 | โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน | เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยครบทั้ง4ด้าน | นักเรียน ศพด. อบต.นาสี จำนวน 150 คน | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | ศพด.อบต.นาสี | เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการครบ4ด้านเหมาะสมตามวัย | สำนักปลัด |
| 7 | โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่ ต่อเติมซ่อมแซมและปรับปรุงภูมิทัศน์ ศพด.อบต. นาสี | เพื่อ บำรุงรักษาสถานที่ดูแลเด็กให้มีความคงทนถาวรและมีความปลอดภัย | ศพด. อบต.นาสี | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | ศพด. อบต.นาสี | ศพด. อบต.นาสีให้มีความสวยงามคงทนถาวรและมีความปลอดภัย | สำนักปลัด |
| 8 | โครงการไอโอดีนเพื่อสุขภาพเด็ก ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ | เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กอายุ 0-6 ปี ให้มีพัฒนาการสมวัย | เด็กอายุ 0-6 ปี และศพด. อบต.นาสี | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | เด็กอายุ 0-6 ปี และศพด. อบต.นาสี | เด็กอายุ 0-6 ปี มีพัฒนาสมวัย | สำนักปลัด |
| 9 | โครงการแข่งขันกีฬา ศพด.อบต.นาสี | เพื่อให้เด็กมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ | ผู้เรียน 160 คน ในศพด. อบต.นาสี | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ศพด. อบต.นาสี | เด็กมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ | สำนักปลัด |
| 10 | โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ เพื่อพัฒนาศักยภาพ ครู นักเรียน ศพด.อบต. นาสี | เพื่อให้ครู เด็กนักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข จากประสบการณ์และสถานที่จริง | ครูและนักเรียน 160 คน ในศพด. อบต.นาสี | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ศพด. อบต.นาสี | ครู เด็กนักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข จากประสบการณ์และสถานที่จริง | สำนักปลัด |
| 11 | โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นสำหรับเด็กปฐมวัย | เพื่อให้ครู เด็กปฐมวัยรักและห่วงแหนเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่น | ครูและนักเรียน 160 คน ในศพด. อบต.นาสี | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ศพด. อบต.นาสี | ครู เด็กปฐมวัยรักและห่วงแหนเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่น | สำนักปลัด |
| 12 | โครงการสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการสำหรับโรงเรียนในเขต อบต.นาสี | เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการสำหรับโรงเรียนในเขต อบต.นาสี | สำหรับโรงเรียนในเขต อบต.นาสี | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | โรงเรียนในเขต อบต.นาสี | ผู้เรียนมีความรู้ทักษะในการใช้หลักวิชาการ | สำนักปลัด |
| 13 | โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในศพด.อบต.นาสี | เพื่อให้ผู้ปกครอง ครู เด็กนักเรียน มีความรู้และป้องกันเรื่องโรคติดต่อในศพด.อบต.นาสี | อบรมให้ความรู้ผู้ปกครอง ครู เด็กนักเรียน มีความรู้และป้องกันเรื่องโรคติดต่อในศพด.อบต.นาสี | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ศพด. อบต.นาสี ปลอดภัยจากโรคติดต่อ | ผู้ปกครอง ครู เด็กนักเรียน มีความรู้และป้องกันเรื่องโรคติดต่อ | สำนักปลัด |
| 14 | โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ในศพด.อบต.นาสี | เพื่อให้ผู้ปกครอง ครู เด็กนักเรียน มีความรู้และป้องกันเรื่องโรคไข้เลือดออก ในศพด.อบต.นาสี | รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ในศพด.อบต.นาสี | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ศพด. อบต.นาสี ปลอดภัยจากโรคไข้เลือดออก | ผู้ปกครอง ครู เด็กนักเรียน ศพด.อบต.นาสี ไม่เป็นโรคไข้เลือดออก | สำนักปลัด |
| 15 | โครงการส่งเสริมสุขภาพด้านต่างๆ และทดสอบพัฒนาการเด็กช่วงอายุ 2-5 ปี | เพื่อให้ผู้ปกครอง ครู เด็กนักเรียน มีสุขภาพพลานามัย โภชนาการ และพัฒนาการให้เหมาะสมตามวัย ในศพด.อบต.นาสี | ส่งเสริมให้ความรู้เรื่องสุขภาพ และทดสอบพัฒนาการเด็กช่วงอายุ 2-5 ปี | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ศพด. อบต.นาสี มีสุขภาพดีและมีพัฒนากากรเหมาะสมตามวัย | ผู้ปกครอง ครู เด็กนักเรียน มีสุขภาพพลานามัย โภชนาการ และพัฒนาการให้เหมาะสมตามวัย | สำนักปลัด |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)

สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  การพัฒนาสังคม ความมั่นคงภายใน สิ่งแวดล้อม และพลังงานสู่ความยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองบัวลำภู ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น

6. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาคนและสังคม

6.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) | 2563 (บาท) | 2564 (บาท) | 2565 (บาท) |  |  |  |
| 1 | โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | เพื่อช่วยเหลือเงินดำรงชีวิต และสวัสดิการทางสังคมให้กับผู้สูงอายุ | ผู้สูงอายุ ในเขต อบต.นาสี | 4,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | ผู้สูงอายุ ในเขต อบต.นาสี ร้อยละ 100 | ได้ช่วยเหลือเงินดำรงชีวิต และสวัสดิการทางสังคมให้กับผู้สูงอายุ ให้มีคุณภาพชิวิตที่ดีขึ้น | กองสวัสดิการสังคม |
| 2 | โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ | เพื่อช่วยเหลือเงินดำรงชีวิต และสวัสดิการทางสังคมให้กับผู้พิการ | ผู้พิการในเขต อบต.นาสี | 900,000 | 900,000 | 900,000 | 900,000 | 900,000 | ผู้พิการ ในเขต อบต.นาสี ร้อยละ 100 | ได้ช่วยเหลือเงินดำรงชีวิต และสวัสดิการทางสังคมให้กับผู้พิการ ให้มีคุณภาพชิวิตที่ดีขึ้น | กองสวัสดิการสังคม |
| 3 | โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ผู้ติดเชื้อเอดส์ | เพื่อช่วยเหลือเงินดำรงชีวิต และสวัสดิการทางสังคมให้กับผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ผู้ติดเชื้อเอดส์ | ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ผู้ติดเชื้อเอดส์ในเขต อบต.นาสี | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ผู้ติดเชื้อเอดส์ ในเขต อบต.นาสี ร้อยละ 100 | ได้ช่วยเหลือเงินดำรงชีวิต และสวัสดิการทางสังคมให้กับผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ผู้ติดเชื้อเอดส์ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น | กองสวัสดิการสังคม |
| 4 | โครงการส่งเสริมสนับสนุน อาชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็ก เยาวชนผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ผู้ติดเชื้อเอดส์ กลุ่มสตรี | เพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส เด็ก ทางสังคม ผู้ติดเชื้อเอดส์ และกลุ่มสตรีให้มีรายได้เพิ่มขึ้น | ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เด็ก ผู้ติดเชื้อเอดส์ และกลุ่มสตรีในเขต อบต.นาสี | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็กผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ผู้ติดเชื้อเอดส์และกลุ่มสตรี ร้อยละ 100 | ผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็กผู้ด้อยโอกาสทางสังคม กลุ่มสตรี มีรายได้เพิ่มขึ้น | กองสวัสดิการสังคม |
| 5 | โครงการสงเคราะห์ผ้าห่มกันหนาว | เพื่อสงเคราะห์ผ้าห่มกันหนาว สำหรับผู้ประสบภัยหนาว | ผู้ประสบภัยหนาว ในเขต อบต.นาสี | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | ผู้ประสบภัยหนาว ในเขต อบต.นาสี ร้อยละ 100 | ได้สงเคราะห์ผ้าห่มกันหนาว สำหรับผู้ประสบภัยหนาว | กองสวัสดิการสังคม |
| 6 | โครงการสงเคราะห์ รถรับ-ส่ง เด็กนักเรียน | เพื่อสงเคราะห์รถรับ-ส่ง นักเรียน สำหรับ ศพด.อบต.นาสีผู้ประสบภัยหนาว | นักเรียน ศพด. ในเขต อบต.นาสี | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | นักเรียน ศพด. ในเขต อบต.นาสี ร้อยล่ะ 100 | ได้สงเคราะห์รถรับ-ส่ง นักเรียน สำหรับ ศพด.อบต.นาสี ลดรายจ่าย | กองสวัสดิการสังคม |
| 7 | โครงการซ่อมแซมปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้กับผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส | เพื่อช่วยเหลือให้ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส มีที่อยู่อาศัยที่ดีขึ้น | ซ่อมแซมปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้กับผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส รายล่ะไม่เกิน 20,000 บาท จำนวน 5 ราย | - | - | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส มีที่อยู่อาศัยที่ดีขึ้น ร้อยล่ะ 80 | ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส มีที่อยู่อาศัยที่ดีขึ้น และมีความปลอดภัย | กองสวัสดิการสังคม |
| 8 | โครงการดำเนินงานตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู | เพื่อให้การช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบสาธารณภัย ช่วยเหลือสังคมสงเคราะห์แก่ราษฎรที่ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนและด้อยโอกาส | ช่วยเหลื่อประชาชนที่ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาสที่มีความเป็นอยู่ขัดสนฝืดเคื่อง หรือผู้ประสบภัย อุทกภัย วาตภัย หรือผู้เจ็บป่วยอนาถาที่ได้รับความทุกข์ยาก | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | ประชาชนผู้ยากไร้ ผู้เดือดร้อนและผู้ประสบภัยได้รับการช่วยเหลือให้พ้นทุกข์ยากบรรเทาทุกข์ให้เบาบางลง | ประชาชนผู้ยากไร้ ผู้เดือดร้อนและผู้ประสบภัยได้รับการช่วยเหลือให้พ้นทุกข์ยากบรรเทาทุกข์ให้เบาบางลง | กองสวัสดิการสังคม |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)

สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  การพัฒนาสังคม ความมั่นคงภายใน สิ่งแวดล้อม และพลังงานสู่ความยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองบัวลำภู ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น

6. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาคนและสังคม

6.3 แผนงานสาธารณสุข

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) | 2563 (บาท) | 2564 (บาท) | 2565 (บาท) |  |  |  |
| 1 | โครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก และโรคระบาดอื่นๆตามฤดูกาล | เพื่อลดและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน | ประชาชนในเขต อบต.นาสี | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ผู้ป่วย ผู้ป่วยไข้เลือดออกลดลง ร้อยละ 50 | ไม่มีไข้เลือดออก และโรคระบาด เกิดขึ้นในชุมชน | กองสวัสดิการสังคม |
| 2 | โครงการรณรงค์และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ไข้หวัดนก และโรคติดต่อที่เกิดจากสัตว์เป็นพาหะนำโรค | เพื่อลดและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ไข้หวัดนก และโรคติดต่อที่เกิดจากสัตว์เป็นพาหะนำโรค ในชุมชน | ประชาชนในเขต อบต.นาสี | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ป้องกันได้ ร้อยละ 100 | ทำให้การแพร่ระบาดของโรคในชุมชนลดลง | กองสวัสดิการสังคม |
| 3 | โครงการรณรงค์และป้องกันโรคเอดส์ | เพื่อป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ในชุมชน | ประชาชนในเขต อบต.นาสี | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ผู้ป่วยเอดส์ลลดลง ร้อยละ 50 | ทำให้การแพร่ระบาดของโรคเอดส์ลดลง | กองสวัสดิการสังคม |
| 4 | โครงการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาระบบสาธารณสุขมูลฐาน | เพื่อส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาระบบสาธารณสุขมูลฐาน | ประชาชนในเขต อบต.นาสี | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | ประชาชน ร้อยละ 100 | มีการพัฒนาระบบสาธารณสุขมูลฐาน ตำบลนาสี | กองสวัสดิการสังคม |
| 5 | โครงการเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) | เพื่อสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) | ประชาชนในเขต อบต.นาสี | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ประชาชน ร้อยละ 100 | สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) | กองสวัสดิการสังคม |
| 6 | โครงการสนับสนุนศูนย์บริการฉุกเฉินและเครื่องมืออุปกรณ์รถบริการฉุกเฉิน | เพื่อให้บริการแก่ประชาชนในเขตพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน | ประชาชนในเขตพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | บริการประชาชน ร้อยละ 100 | ประชาชนในเขตพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง ได้รับบริการที่สะดวกและรวดเร็ว | กองสวัสดิการสังคม |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  การพัฒนาคุณภาพชีวิต ความมั่นคงภายใน สิ่งแวดล้อมและพลังงานสู่ความยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองบัวลำภู ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น

7. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านแหล่งท่องเที่ยวและกีฬา

7.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) | 2563 (บาท) | 2564 (บาท) | 2565 (บาท) |  |  |  |
| 1 | โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว | เพื่อประชา สัมพันธ์ ส่งเสริมการท่องเที่ยว | ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการท่องเที่ยว | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | มีนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น ร้อยละ 80 | นักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น ทำให้ประชาชนในพื้นที่มีรายได้ | สำนักปลัด |
| 2 | โครงการแข่งขันแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดต.นาสี | เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายของเยาวชนประชาชน | เพื่อจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาตำบลนาสี | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง ร้อยละ 100 | ประชาชนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และห่างไกลยาเสพติด | สำนักปลัด |
| 3 | โครงการสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาทุกหมู่บ้าน | เพื่อใช้สำหรับออกกำลังกาย | จัดซื้ออุปกรณ์กีฬาสำหรับทุก | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | ประชาชนมีอุปกรณ์กีฬา ร้อยละ 100 | ประชาชน มีสุขภาพแข็งแรง | สำนักปลัด |
| 4 | โครงการแข่งขันเรือพื้นบ้าน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว อ่างเก็บน้ำหินฮาว | เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นและประชา สัมพันธ์ ส่งเสริมการท่องเที่ยว | ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการท่องเที่ยว | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี มีนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น ร้อยละ 80 | ได้อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี นักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น ทำให้ประชาชนในพื้นที่มีรายได้ | สำนักปลัด |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สำหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี  อำเภอสุวรรณคูหา  จังหวัดหนองบัวลำภู

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  การส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิต การค้าและการบริการให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) | 2563 (บาท) | 2564 (บาท) | 2565 (บาท) |  |  |  |
| 1 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสาย บ้านศรีวิไล –บ้านน้ำกง (กว้าง 6 เมตร *ยาว 6,000 เมตร) | เพื่อก่อสร้างถนนลาดยางสาย บ้านศรีวิไล –บ้านน้ำกง (กว้าง 6 เมตร *ยาว6,000 เมตร) | ถนนลาดยางสาย บ้านศรีวิไล –บ้านน้ำกง | 18,000,000 | 18,000,000 | 18,000,000 | 18,000,000 | 18,000,000 | 1 แห่ง | ได้ประโยชน์จากการสร้างถนนลาดยางเดินทางได้สะดวกและปลอดภัย | กองช่าง |
| 2 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านขาม – แยกบ้านโนนสมบูรณ์ (กว้าง 6เมตร *ยาว 1,000เมตร) | เพื่อก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านขาม – แยกบ้านโนนสมบูรณ์ (กว้าง 6เมตร *ยาว 1,000เมตร) | ถนนลาดยางสายบ้านขาม – แยกบ้านโนนสมบูรณ์ | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 1 แห่ง | ได้ประโยชน์จากการสร้างถนนลาดยางเดินทางได้สะดวกและปลอดภัย | กองช่าง |
| 3 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสาย บ้านนานิคม-บ้านโนนสมบูรณ์(กว้าง 6เมตร *ยาว 2,600เมตร) | เพื่อก่อสร้างถนนลาดยางสาย บ้านนานิคม-บ้านโนนสมบูรณ์(กว้าง 6เมตร *ยาว 2,600เมตร) | ถนนลาดยางสายบ้านนานิคม-บ้านโนนสมบูรณ์ | 7,800,000 | 7,800,000 | 7,800,000 | 7,800,000 | 7,800,000 | 1 แห่ง | ได้ประโยชน์จากการสร้างถนนลาดยางเดินทางได้สะดวกและปลอดภัย | กองช่าง |
| 4 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสาย บ้านดงยาง-บ้านสุรินทร์พัฒนา(กว้าง 6เมตร *ยาว 2,000เมตร) | เพื่อก่อสร้างถนนลาดยางสาย บ้านดงยาง-บ้านสุรินทร์พัฒนา(กว้าง 6เมตร *ยาว 2,000เมตร) | ถนนลาดยางสาย บ้านดงยาง-บ้านสุรินทร์พัฒนา | 6,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | 1 แห่ง | ได้ประโยชน์จากการสร้างถนนลาดยางเดินทางได้สะดวกและปลอดภัย | กองช่าง |
| 5 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านนานิคม-บ้านขาม (กว้าง 6เมตร *ยาว 300เมตร) | เพื่อก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านนานิคม-บ้านขาม (กว้าง 6เมตร *ยาว 300เมตร) | ถนนลาดยางสายบ้านนานิคม-บ้านขาม | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1 แห่ง | ได้ประโยชน์จากการสร้างถนนลาดยางเดินทางได้สะดวกและปลอดภัย | กองช่าง |
| 6 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านคูหาพัฒนา -บ้านพิทักษ์พัฒนา(กว้าง 6 เมตร *ยาว 1,000 เมตร) | เพื่อก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านคูหาพัฒนา -บ้านพิทักษ์พัฒนา(กว้าง 6 เมตร *ยาว 1,000 เมตร) | ถนนลาดยางสายบ้านคูหาพัฒนา -บ้านพิทักษ์พัฒนา | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 1 แห่ง | ได้ประโยชน์จากการสร้างถนนลาดยางเดินทางได้สะดวกและปลอดภัย | กองช่าง |
| 7 | โครงการก่อสร้างสะพานข้ามห้วยกง บ้านนาสี-นานิคม | เพื่อก่อสร้างสะพานข้ามห้วยกง บ้านนาสี-นานิคม | สะพานข้ามห้วยกง บ้านนาสี-นานิคม | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 1 แห่ง | ได้ใช้สะพานในการข้ามและเดินทางได้สะดวกและปลอดภัย | กองช่าง |
| 8 | โครงการก่อสร้างสะพานข้ามห้วยกง บ้านศรีวิไล-น้ำง | เพื่อก่อสร้างสะพานข้ามห้วยกง บ้านศรีวิไล-น้ำกง | สะพานข้ามห้วยกง บ้านศรีวิไล-น้ำกง | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 1 แห่ง | ได้ใช้สะพานในการข้ามและเดินทางได้สะดวกและปลอดภัย | กองช่าง |
| 9 | โครงการก่อสร้างสะพานข้ามห้วยกุดลัง บ้านขาม | เพื่อก่อสร้างสะพานข้ามห้วยกุดลัง บ้านขาม | สะพานข้ามห้วยกุดลัง บ้านขาม | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 1 แห่ง | ได้ใช้สะพานในการข้ามและเดินทางได้สะดวกและปลอดภัย | กองช่าง |
| 10 | โครงการก่อสร้างสะพานข้ามห้วยคะนาน บ้านดงยาง | เพื่อก่อสร้างสะพานข้ามห้วยคะนาน บ้านดงยาง | สะพานข้ามห้วยคะนาน บ้านดงยาง | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 1 แห่ง | ได้ใช้สะพานในการข้ามและเดินทางได้สะดวกและปลอดภัย | กองช่าง |
| 11 | โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น จำนวน 6 แห่ง ขนาด กว้าง 13 เมตร | เพื่อก่อสร้างฝายน้ำล้น จำนวน 6 แห่ง คือ บ้านนาสี,นานิคม,ศรีวิไล,หินฮาว,น้ำกง,ห้วยหัน | ฝายน้ำล้น จำนวน 6 แห่ง | 3,200,000 | 3,200,000 | 3,200,000 | 3,200,000 | 3,200,000 | 1 แห่ง | มีฝายเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการเกษตรตลอดปี | กองช่าง |
| 12 | โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร 12 หมู่บ้าน จำนวน 60 บ่อ | เพื่อขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร 12 หมู่บ้าน 60 บ่อ | บ่อบาดาลเพื่อการเกษตร | 6,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | 1 แห่ง | ราษฎรทั้ง12หมู่บ้านได้ใช้น้ำบาดาลในการทำเกษตร | กองช่าง |
| รวม | 12 โครงการ | - | - | 60,000,000 | 60,000,000 | 60,000,000 | 60,000,000 | 60,000,000 | - | - | - |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สำหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี  อำเภอสุวรรณคูหา  จังหวัดหนองบัวลำภู

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  การส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิต การค้าและการบริการให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2.2 แผนงานเคหะและชุมชน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) | 2563 (บาท) | 2564 (บาท) | 2565 (บาท) |  |  |  |
| 1 | โครงการก่อสร้างระบบประปาขนาดใหญ่ บ้านซำภูทอง หมู่ที่ 9 | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำประปาสะอาดไว้ใช้ในการอุปโภคบริโภคทั่วถึง | ระบบน้ำประปาขนาดใหญ่ ตามแบบแปลนของ อบต.นาสี | 2,700,000 | 2,700,000 | 2,700,000 | 2,700,000 | 2,700,000 | 1 แห่ง | ประชาชนมีน้ำสะอาดไว้ใช้ในการอุปโภคบริโภค | กองช่าง |
| 2 | โครงการก่อสร้างระบบประปาขนาดใหญ่ บ้านคูหาพัฒนา หมู่ที่ 7 | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำประปาสะอาดไว้ใช้ในการอุปโภคบริโภคทั่วถึง | ระบบน้ำประปาขนาดใหญ่ ตามแบบแปลนของ อบต.นาสี | 2,700,000 | 2,700,000 | 2,700,000 | 2,700,000 | 2,700,000 | 1 แห่ง | ประชาชนมีน้ำสะอาดไว้ใช้ในการอุปโภคบริโภค | กองช่าง |
| 3 | โครงการก่อสร้างระบบประปาขนาดใหญ่ บ้านหินฮาว หมู่ที่ 4 | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำประปาสะอาดไว้ใช้ในการอุปโภคบริโภคทั่วถึง | ระบบน้ำประปาขนาดใหญ่ ตามแบบแปลนของ อบต.นาสี | 2,700,000 | 2,700,000 | 2,700,000 | 2,700,000 | 2,700,000 | 1 แห่ง | ประชาชนมีน้ำสะอาดไว้ใช้ในการอุปโภคบริโภค | กองช่าง |
| 4 | โครงการก่อสร้างระบบประปาขนาดใหญ่ บ้านนาสี หมู่ 1 | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำประปาสะอาดไว้ใช้ในการอุปโภคบริโภคทั่วถึง | ระบบน้ำประปาขนาดใหญ่ ตามแบบแปลนของ อบต.นาสี | 2,700,000 | 2,700,000 | 2,700,000 | 2,700,000 | 2,700,000 | 1 แห่ง | ประชาชนมีน้ำสะอาดไว้ใช้ในการอุปโภคบริโภค | กองช่าง |
| 5 | โครงการก่อสร้างระบบประปาขนาดใหญ่ บ้านศรีวิไล หมู่ที่ 8 | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำประปาสะอาดไว้ใช้ในการอุปโภคบริโภคทั่วถึง | ระบบน้ำประปาขนาดใหญ่ ตามแบบแปลนของ อบต.นาสี | 2,700,000 | 2,700,000 | 2,700,000 | 2,700,000 | 2,700,000 | 1 แห่ง | ประชาชนมีน้ำสะอาดไว้ใช้ในการอุปโภคบริโภค | กองช่าง |
| 6 | โครงการก่อสร้างระบบประปาขนาดใหญ่ บ้านนานิคม หมู่ที่ 10 | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำประปาสะอาดไว้ใช้ในการอุปโภคบริโภคทั่วถึง | ระบบน้ำประปาขนาดใหญ่ ตามแบบแปลนของ อบต.นาสี | 2,700,000 | 2,700,000 | 2,700,000 | 2,700,000 | 2,700,000 | 1 แห่ง | ประชาชนมีน้ำสะอาดไว้ใช้ในการอุปโภคบริโภค | กองช่าง |
| 7 | โครงการก่อสร้างระบบประปาขนาดใหญ่ บ้านน้ำกง หมู่ที่ 11 | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำประปาสะอาดไว้ใช้ในการอุปโภคบริโภคทั่วถึง | ระบบน้ำประปาขนาดใหญ่ ตามแบบแปลนของ อบต.นาสี | 2,700,000 | 2,700,000 | 2,700,000 | 2,700,000 | 2,700,000 | 1 แห่ง | ประชาชนมีน้ำสะอาดไว้ใช้ในการอุปโภคบริโภค | กองช่าง |
| 8 | โครงการก่อสร้างระบบประปาขนาดใหญ่ บ้านห้วยหันพัฒนา หมู่ที่ 14 | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำประปาสะอาดไว้ใช้ในการอุปโภคบริโภคทั่วถึง | ระบบน้ำประปาขนาดใหญ่ ตามแบบแปลนของ อบต.นาสี | 2,700,000 | 2,700,000 | 2,700,000 | 2,700,000 | 2,700,000 | 1 แห่ง | ประชาชนมีน้ำสะอาดไว้ใช้ในการอุปโภคบริโภค | กองช่าง |
| 9 | โครงการก่อสร้างระบบประปาขนาดใหญ่ บ้านพิทักษ์พัฒนา หมู่ที่ 12 | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำประปาสะอาดไว้ใช้ในการอุปโภคบริโภคทั่วถึง | ระบบน้ำประปาขนาดใหญ่ ตามแบบแปลนของ อบต.นาสี | 2,700,000 | 2,700,000 | 2,700,000 | 2,700,000 | 2,700,000 | 1 แห่ง | ประชาชนมีน้ำสะอาดไว้ใช้ในการอุปโภคบริโภค | กองช่าง |
| 10 | โครงการก่อสร้างระบบประปาขนาดใหญ่ บ้านสุรินทร์พัฒนา หมู่ที่ 13 | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำประปาสะอาดไว้ใช้ในการอุปโภคบริโภคทั่วถึง | ระบบน้ำประปาขนาดใหญ่ ตามแบบแปลนของ อบต.นาสี | 2,700,000 | 2,700,000 | 2,700,000 | 2,700,000 | 2,700,000 | 1 แห่ง | ประชาชนมีน้ำสะอาดไว้ใช้ในการอุปโภคบริโภค | กองช่าง |
| 11 | โครงการก่อสร้างระบบประปาขนาดใหญ่ บ้านขาม หมู่ 2 | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำประปาสะอาดไว้ใช้ในการอุปโภคบริโภคทั่วถึง | ระบบน้ำประปาขนาดใหญ่ ตามแบบแปลนของ อบต.นาสี | 2,700,000 | 2,700,000 | 2,700,000 | 2,700,000 | 2,700,000 | 1 แห่ง | ประชาชนมีน้ำสะอาดไว้ใช้ในการอุปโภคบริโภค | กองช่าง |
| 12 | โครงการก่อสร้างระบบประปาขนาดใหญ่ บ้านดงยาง หมู่ที่ 6 | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำประปาสะอาดไว้ใช้ในการอุปโภคบริโภคทั่วถึง | ระบบน้ำประปาขนาดใหญ่ ตามแบบแปลนของ อบต.นาสี | 2,700,000 | 2,700,000 | 2,700,000 | 2,700,000 | 2,700,000 | 1 แห่ง | ประชาชนมีน้ำสะอาดไว้ใช้ในการอุปโภคบริโภค | กองช่าง |
| 13 | โครงการก่อสร้างสะพานข้ามลำห้วยกง สายนาสี-น้ำกง | เพื่อให้ประชาขนเดินทางได้สะดวกและปลอดภัย | ก่อสร้างสะพานข้ามลำห้วยกง สายนาสี-น้ำกง ขนาด 9*15 เมตร | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | 1 แห่ง | ได้ประโยชน์จากการสร้างสะพานเดินทางได้สะดวกและปลอดภัย | กองช่าง |
| 14 | โครงการก่อสร้างสะพานข้ามลำห้วยกง สายนาสี-นานิคม | เพื่อให้ประชาขนเดินทางได้สะดวกและปลอดภัย | ก่อสร้างสะพานข้ามลำห้วยกง สายนาสี-นานิคม ขนาด 9*15 เมตร | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | 1 แห่ง | ได้ประโยชน์จากการสร้างสะพานเดินทางได้สะดวกและปลอดภัย | กองช่าง |
| 15 | โครงการก่อสร้างเมรุเผาศพ บ้านขาม หมู่ 2 | เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยขน์พิธีณาปณกิจ | ก่อสร้างเมรุเผาศพ บ้านขาม หมู่ 2 ตามแบบมาตรฐาน | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 1 แห่ง | ประชาชนมีสถานที่ประกอบพิธีณาปณกิจ | กองช่าง |
| 16 | โครงการก่อสร้างเมรุเผาศพ บ้านซำภูทอง หมู่ 9 | เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยขน์พิธีณาปณกิจ | ก่อสร้างเมรุเผาศพ บ้านซำภูทอง หมู่ 9 ตามแบบมาตรฐาน | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 1 แห่ง | ประชาชนมีสถานที่ประกอบพิธีณาปณกิจ | กองช่าง |
| รวม | 16 โครงการ | - | - | 57,400,000 | 57,400,000 | 57,400,000 | 57,400,000 | 57,400,000 | - | - | - |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)

สำหรับ   โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  การพัฒนาคุณภาพชีวิต ความมั่นคงภายใน สิ่งแวดล้อมและพลังงานสู่ความยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองบัวลำภู ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 7  การพัฒนาด้านแหล่งท่องเที่ยวและกีฬา

7.1 แผนงานเคหะและชุมชน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) | 2563 (บาท) | 2564 (บาท) | 2565 (บาท) |  |  |  |
| 1 | โครงการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำหินฮาวให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว | เพื่อปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวให้น่าเที่ยว | สถานที่ท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำ | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 1 แห่ง | ตำบลนาสีจะได้มีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม | กองช่าง |
| 2 | โครงการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยว วัดถ้ำสุวรรณคูหา | เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้ดูสวยงามน่ามาเที่ยวชม | สถานที่ท่องเที่ยววัดถ้ำสุวรรณคูหา | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 1 แห่ง | วัดถ้ำสุวรรณคูหาสวยงามขึ้น | กองช่าง |
| 3 | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภูพระบาท บ้านน้ำกง หมู่ที่ 11 | เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้ภูพระบาท ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวสวยงามน่ามาเที่ยวชม | สถานที่ท่องเที่ยวภูพระบาท บ้านน้ำกง หมู่ที่ 11 ตามแบบแปลนของ อบต.นาสี | 3,000,000 | 3,000,000 | 3.,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 100 | ตำบลนาสีจะได้มีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม | กองช่าง |
| รวม | 3 โครงการ | - | - | 9,000,000 | 9,000,000 | 7,200,000 | 9,000,000 | 9,000,000 | - | - | - |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)

สำหรับ   โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  การพัฒนาสังคม ความมั่นคงภายใน สิ่งแวดล้อม และพลังงานสู่ความยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองบัวลำภู ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น

6. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาคนและสังคม

6.1 แผนงานการศึกษา

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) | 2563 (บาท) | 2564 (บาท) | 2565 (บาท) |  |  |  |
| 1 | โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน แบบ สถ. ศพด.3 พร้อมแบบแปลนห้องน้ำครู | - เพื่อสร้างอาคาร ศพด.จำนวน 1 หลัง - เพื่อจัดประสบการณ์ การเรียบรู้ที่มีประสิทธิภาพ -เพื่อให้มีอาคาร ศพด.เพียงพอต่อจำนวนนักเรียน | อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน แบบ สถ. ศพด.3 พร้อมแบบแปลนห้องน้ำครู จำนวน 1 หลัง | - | - | - | - | 3,200,000 | 1 หลัง | ศพด.อบต.นาสี มีอาคาร ศพด.เพียงพอต่อจำนวนนักเรียน และมีพื้นที่ในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เหมาะสมและปลอดภัย | สำนักปลัด/ กองช่าง |
| รวม | 1 โครงการ | - | - | - | - | - | - | 3,200,000 | - | - | - |

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)

องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี  อำเภอสุวรรณคูหา  จังหวัดหนองบัวลำภู

| ที่ | แผนงาน | หมวด | ประเภท | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์) | งบประมาณและที่ผ่านมา | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) | 2563 (บาท) | 2564 (บาท) | 2565 (บาท) |  |
| 1 | -บริหารงานทั่วไป | - ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ครุภัณฑ์) | ครุภัณฑ์สำนักงาน | -เพี่อให้การทำงานมีความคล่องตัวมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น | -ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนสูงแบบกระจก จำนวน 3 ตู้ | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |  | สำนักปลัด |
|  |  |  |  |  | -ตู้เหล็กเก็บแฟ้ม 4 ชั้น 40 ช่อง มีล้อเลื่อน | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |  |  |
|  |  |  |  |  | -เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนังขนาด | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 |  |  |
|  |  |  |  |  | -โต๊ะชุดประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ชุด | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |  |  |
|  |  |  |  |  | เก้าอี้สำนักงานพนักพิง จำนวน 5 ตัว | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |  |  |
|  |  |  |  |  | เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ต บุ๊คแบบประมวลผล | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |  |  |
|  |  |  |  |  | ตู้เก็บเอกสาร 40 ช่อง มีล้อเลื่อน | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |  | กองคลัง |
|  |  |  |  |  | เก้าอี้สำนักงานพนักพิง จำนวน 2 ตัว | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 |  | กองคลัง |
|  |  |  |  |  | เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ต บุ๊คแบบประมวลผล | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |  |  |
|  |  |  |  |  | เครื่องถ่ายเอกสาร | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |  |  |

| ที่ | แผนงาน | หมวด | ประเภท | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์) | งบประมาณและที่ผ่านมา | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) | 2563 (บาท) | 2564 (บาท) | 2565 (บาท) |  |
|  |  |  |  |  | เก้าอี้นั่งคอย จำนวน 1 ชุด | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 |  | กองคลัง |
|  |  |  |  |  | เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 2 ตัว | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 |  |  |
| 2 | การรักษาความสงบภายใน | ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง | -เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นไปด้วยความรวดเร็วทันท่วงที | -รถดับเพลิง จำนวน 1 คัน | 4,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 |  | งานป้องกันฯ สำนักปลัดฯ |
|  |  |  |  |  | -ชุดดับเพลิง จำนวน 6 ชุด | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |  |  |
|  |  |  | ครุภัณฑ์สำนักงาน | -เพี่อให้การทำงานมีความคล่องตัวมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น | - เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ต บุ๊คแบบประมวลผล | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |  |  |
|  |  |  |  |  | -ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนสูงแบบกระจก | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |  |  |
|  |  |  | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ |  | เครื่องรับส่งวิทยุ ชนิดมือถือ 1-5 วัตว์ จำนวน 10 เครื่อง | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 |  |  |
|  |  |  |  |  | ชนิดประจำที่ 100 วัตว์ จำนวน 1 เครื่อง | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 |  |  |
| 3 | การศึกษา | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | -เพี่อให้การทำงานมีความคล่องตัวมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น | -ตู้เก็บเอกสารจำนวน 5 หลัง | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |  | ศพด.อบต.นาสี สำนักปลัดฯ |
|  |  |  |  |  | เก้าอี้บุนวม(น้ำตาล) จำนวน 10 ตัว | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |  |  |
|  |  |  |  |  | โต๊ะอาหารเด็ก ขนาด 120x60x50ซม. | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 |  |  |
|  |  |  |  |  | คอมพิวเตอร์ ครบชุดจำนวน 3 ชุด | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 |  |  |

| ที่ | แผนงาน | หมวด | ประเภท | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์) | งบประมาณและที่ผ่านมา | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) | 2563 (บาท) | 2564 (บาท) | 2565 (บาท) |  |
| 4 | แผนงานสาธารณสุข | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | เพื่อให้มีครุภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพในการดำเนินงาน | รถรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด ๘ ลบ.ม. จำนวน ๑ คัน | 2,200,000 | 2,200,000 | 2,200,000 | 2,200,000 |  | กองสวัสดิการสังคม |
| 5 | แผนงานสังคมสงเคราะห์ |  | ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | เพื่ออำนวยความสะดวกให้แกชุมชนในการร่วมกิจกรรมในเขตอบต.และพื้นที่ใกล้เคียง | รถยนต์บรรทุกขนาด 1 ตัน แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ(CAB) จำนวน 1 คัน | 680,000 | 680,000 | 680,000 | 680,000 |  |  |
|  |  |  | ครุภัณฑ์สำนักงาน | เพื่อให้มีครุภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพในการดำเนินงาน | เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ครบชุด | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |  |  |
|  |  |  |  |  | ตู้เหล็กเก็บเอกสาร | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 |  |  |
|  |  |  |  |  | พัดลมตั้งพื้น | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 |  |  |
|  |  |  |  |  | เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 2 ตัว | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 |  |  |

| ที่ | แผนงาน | หมวด | ประเภท | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์) | งบประมาณและที่ผ่านมา | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) | 2563 (บาท) | 2564 (บาท) | 2565 (บาท) |  |
| 6 | - อุตสาหกรรมและการโยธา | - ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ครุภัณฑ์) | - ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | - เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้เพียงพอแก่การปฏิบัติงาน | - รถบรรทุกดีเซล ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบกระบะเทท้าย | 1,980,000 | 1,980,000 | 1,980,000 | 1,980,000 |  | กองช่าง |
|  |  |  | - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว |  | เครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย ข้อแข็ง 2 เครื่อง | 19,000 | 19,000 | 19,000 | 19,000 |  |  |
|  |  |  | - ครุภัณฑ์สำนักงาน |  | เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ครบชุด | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |  |  |
|  |  |  |  |  | - ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดสองบานเปิด จำนวน 2 ตู้ | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 |  |  |
|  |  |  |  |  | - โต๊ะ – เก้าอี้ | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |  |  |
|  |  |  |  |  | เครื่องพิมพ์ ขนาด เอ3 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |  |  |

# Text boxes

แบบ ผ.01

แบบ ผ.02

แบบ ผ. 02

แบบ ผ. 02

แบบ ผ. 02

แบบ ผ. 02

แบบ ผ. 02

แบบ ผ. 02

แบบ ผ. 02

แบบ ผ. 02

แบบ ผ. 02

แบบ ผ. 02

แบบ ผ. 02

แบบ ผ. 02/1

แบบ ผ. 02/1

แบบ ผ. 02/1

แบบ ผ. 02/1

แบบ ผ. 03